РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

_______ .. _______

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАСПИЙСК»

368300 г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, 12, тел. 8 (246) 5-14-11, факс 5-10-00 сайт: www.kaspiysk.org, e-mail: kasp.info@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 61		                                               « 31 »      01       2018г.

«О внесении изменений в Постановление

Администрации городского округа

«город Каспийск» № 670 от 30.08.2017 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом муниципального образования городского округа «город Каспийск», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации городского округа «город Каспийск» №670 от 30.08.2017 г. «О подготовке проекта внесений изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» следующие изменения:

1) Исключить из состава комиссии заместителя председателя комиссии – Ханвердиева В.С. и включить в ее состав Римиханова З.И. И.О. заместителя главы Администрации городского округа «город Каспийск», заместителем председателя комиссии.

2)  Приложение №1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесений изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» изложить согласно Приложению №1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесений изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» к настоящему Постановлению.

2. Отделу строительства и архитектуры Администрации городского округа «город Каспийск» опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовой Каспийск» и разместить на официальном сайте городского округа «город Каспийск» www.kaspiysk.оrg в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.О. заместителя главы Администрации городского округа «город Каспийск» Римиханова З.И.

Первый заместитель главы

Администрации городского округа                                             Н.Г. Ахмедов

«город Каспийск»

Исполнил: Отдел строительства и архитектуры

А. Махов

Согласовано: И.О. зам. главы Администрации

З. Римиханов

Согласовано: Нач. юридического отдела

Р. Магомедов

Приложение №1

к Постановлению  Администрации

городского округа «город Каспийск»

от « 31 » января 2018 г. № 61

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
о внесении изменений в Генеральный план городского округа

«город Каспийск»

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Решение главы городского округа «город Каспийск» о подготовке проекта внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» | Август 2017 г. |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения » о подготовке проекта внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» (не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки | 1 Сентября 2017г. |
| 3. | Организация работ по подготовке проекта внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» | До 01 Апреля 2018 г. |
| 4. | Проверка органом местного самоуправления проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» | До 15 Апреля 2018 г. |
| 5. | Передача главе городского округа «город Каспийск» проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» | Апрель 2018 г. |
| 6. | Принятие Главой городского округа «город Каспийск» решения о проведении Комиссией публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» ( не позднее чем через десять дней со дня получения проекта) | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |

| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» (не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта) | Май 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Представление Главе городского округа «город Каспийск» проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» после завершения публичных слушаний с приложениями: протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний | Май 2018 г. |
| 9. | Принятие Главой городского округа «город Каспийск» решения ( в течение десяти дней после представления проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» и обязательных приложений) о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» в Собрание депутатов городского округа «город Каспийск» | Июнь 2018 г. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа «город Каспийск»

от « 31 »    01    2018 г.   № 61

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта о внесениях изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск»

Председатель комиссии:

Ахмедов Н.Г. – Первый заместитель главы Администрации городского округа «город «Каспийск»;

Заместитель председателя комиссии:

Римиханов З.И. – И.О. Заместитель главы Администрации городского округа «город Каспийск»

Секретарь комиссии:

Амиров Н.К. – Главный специалист отдела строительства и архитектуры Администрации городского округа «город Каспийск»;

Члены комиссии:

Махов А.М. – Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации городского округа «город Каспийск»;

Хусруев М.А. – Начальник управления имущественных отношений Администрации городского округа «город Каспийск»;

Магомедов Р.А. – Начальник юридического отдела Администрации городского округа «город Каспийск»;

Хизриев М.А. – Начальник организационно-проектного управления по экономике и инвестиционной политике Администрации городского округа «город Каспийск»;

Давлатов К.Ш. – Начальник отдела коммунального хозяйства Администрации городского округа «город Каспийск».

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа «город Каспийск»

от « 31 »    01    2018 г.   № 61

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в

Генеральный план городского округа «город Каспийск»

- Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный

план городского округа «город Каспийск» (далее – Комиссия) создается на период подготовки проекта о внесении изменений в генеральный план

городского округа «город Каспийск» (далее – Проект), в целях изменения отображенных в генеральном плане границ земель, территорий, зон, подлежащих отображению в генеральном плане в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными

правовыми актами городского округа «город Каспийск»

- Задачи и функции комиссии

2.1. Комиссия создается в целях обеспечения общего руководства, анализа,

проверки и оценки материалов при подготовке Проекта.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:

2.2.1. организовывать процесс разработки Проекта;

2.2.2. организовывать и проводить публичные слушания по Проекту;

2.2.3. рассматривать предложения граждан и юридических лиц в связи с

разработкой Проекта;

2.2.4. обеспечивать гласность при подготовке решений по Проекту, в том

числе путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности доступа на публичные слушания, а также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам;

2.2.5. принимать рекомендации по вопросам подготовки Проекта;

2.2.6. запрашивать у государственных, муниципальных,

специализированных организаций и учреждений предоставления в

установленный срок официальных заключений и иных материалов, относящихся к рассматриваемым на заседаниях, в том числе проводимых в форме публичных слушаниях вопросам;

2.2.7. привлекать независимых экспертов к работе по подготовке

соответствующих рекомендаций;

2.2.8. публиковать материалы о своей деятельности;

2.2.9. осуществлять иные права, связанные с подготовкой Проекта.

2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:

2.3.1. обнародования проекта изменений в генеральный план

городского округа «город Каспийск»;

2.3.2. составления протоколов и вынесение заключений по результатам

публичных слушаний;

2.3.4. представления Проекта Главе городского округа «город Каспийск»  с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о публичных слушаниях;

2.3.5. по иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта о

внесении  изменений в генеральный план городского округа                              «город Каспийск».

- Состав и порядок работы комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации

городского округа «город Каспийск».

3.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие

обязанности председателя исполняет заместитель. Секретарь организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем

составления плана работы Комиссии. Заседания Комиссии проводятся

председателем или его заместителем по мере необходимости. Время, место и

повестка очередного заседания определяются председателем или его

заместителем. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени

проведения заседания Комиссии телефонограммой не позднее, чем за два дня до назначенной даты. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины членов Комиссии от общего числа.

3.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично, без права

передоверия. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представлять свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью.

3.5. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем

открытого голосования. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.6. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются

обязательными для всех участников подготовки проекта изменений в

генеральный план городского округа «город Каспийск».

3.7. Комиссия информирует главу муниципального района - главу

Администрации городского округа «город Каспийск» о ходе выполнения

работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план

городского округа «город Каспийск».