**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации ГО

«город Каспийск»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАСПИЙСК»

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГО «ГОРОД КАСПИЙСК» НА 2017 ГОД»**

**г. Каспийск 2017г**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы ГО «город Каспийск»**

**«Формирование современной городской среды**

 **ГО «город Каспийск» на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация ГО «город Каспийск» |
| Участники программы | 1) Отдел по строительству и архитектуре администрации ГО «город Каспийск»2)Организационно-проектное управление по экономике и инвестиционной политике администрации ГО «город Каспийск».3)Отдел коммунального хозяйства администрации ГО город Каспийск».4)Подрядные организации5) УК и ТСЖ6) Общественные партии7) Политические партии8) Жители МКД |
| Цели программы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения ГО «город Каспийск» |
| Задачи программы | - обеспечение комплексного благоустройства дворовых территориймногоквартирных жилых домов и территорий общего пользованияГО «город Каспийск» (парков, скверов, бульваров);- создание благоприятные и безопасные условия для проживания иотдыха жителей и гостей города;- повышение уровня благоустройства дворовых территорииГО «город Каспийск»;- повышение уровня благоустройства мест массового отдыханаселения ГО «город Каспийск»- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,организаций в реализацию мероприятий по благоустройствутерритории ГО «город Каспийск» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;- количество благоустроенных муниципальных территорий общегопользования;- площадь благоустроенных муниципальных территорий общегопользования;- количество благоустроенных мест массового отдыха населения(парков, скверов, бульваров);- площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (парков,скверов, бульваров). |
| Срок реализации Программы | До декабря 2017 года включительно |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2017 году составляет 68416,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 68416,5 тыс. рублей.Размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составляет 45611,0 тыс. рублей, на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования – 22805,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации программы планируется выполнить комплексноеблагоустройство \_\_\_ дворовых территорий МКД и \_\_\_ мест общегопользования и массового отдыха населения ГО «город Каспийск» |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в ГО «город Каспийск»**

Городской округ «город Каспийск» расположен в центральной части Республики Дагестан, на берегу Каспийского моря.

Территория муниципального образования составляет 32,94 кв.км. Городской округ «город Каспийск» граничит с г. Махачкалой и Карабудахкентским районом. Численность постоянного населения на 01.01.2017г. в ГО «город Каспийск» составила 113,111 тыс. человек.

В настоящее время ГО «город Каспийск» - современный промышленный, культурный, образовательный центр, сохранивший свою самобытность, уникальную историческую планировку и связь с окружающим природным ландшафтом. И задача не только сохранить наследие прошлого, но и улучшить облик родного города.

Муниципальная программа ГО «город Каспийск» «Формирование современной городской среды ГО «город Каспийск» на 2017 год» (далее - Программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения ГО «город Каспийск».

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы ГО «город Каспийск» «Формирование современной городской среды ГО «город Каспийск» на 2017 год».

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

* благоустройство дворовых территорий ГО «город Каспийск»;
* благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы, бульвары, набережная) ГО «город Каспийск».

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.

*Дворовые территории* являются важнейшей составной частьютранспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**Текущее состояние сектора благоустройства дворовых**

**территорий ГО «город Каспийск»**

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **По состоянию** **на 01.01.2017** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группаминаселения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | 45 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий(полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), м² | 7,1га |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорийот общего количества дворовых территорий, % | 22,8% |
| 4 | Охват населения благоустроеннымиДворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), % | 22% |

*Благоустройство набережной городского округа «город Каспийск» и городского парка им. Халилова* –ключевой вопрос в обеспечении благоустройства территориимест общего пользования.

Набережная, площади и скверы для любого города - это его лицо и излюбленное место прогулок горожан, проведения праздников, гуляний. Набережная - это смотровая площадка, чтобы полюбоваться водным простором и заречной частью. Сегодняшнее состояние «лица города», его облик во многом оставляют желать лучшего. Набережная - визитная карточка, которая должна достойно представлять наш город.

В состав работ по благоустройству набережной планируется включить: выполнение капитального ремонта смотровой площадки, реконструкция парка, состоящего из пешеходных и велосипедных дорожек, смотровых площадок, обустроенных скамьями для отдыха горожан.

Ориентировочная сметная стоимость работ благоустройства набережной г. Каспийск и городского парка им. Халилова составляет 22805,5 тыс. рублей.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

* последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории ГО «город Каспийск». Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

Программа разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей города с учетом основных положений генерального плана ГО «город Каспийск».

* настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового отдыха населения (парки, скверы, бульвары), расположенные на территории ГО «город Каспийск», не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

**2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Основным приоритетом и целью Программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства мест массового отдыха населения ГО «город Каспийск».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

* обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования ГО «город Каспийск» (парков, скверов, бульваров);
* создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей и гостей города;
* повысить уровень благоустройства дворовых территории;

 - повысить уровень благоустройства мест массового отдыха населения ГО «город Каспийск»;

 - повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ГО «город Каспийск».

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования ГО «город Каспийск» будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.

**3. Положения, включаемые в Программу**

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды ГО «город Каспийск» на 2017 год» и Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды ГО «город Каспийск» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году утверждены постановлением администрации ГО «город Каспийск».

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего пользования, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

**4. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результатов**

Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования ГО «город Каспийск». Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

* + обеспечение комфортных и безопасных условий проживания

граждан;

* + сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;
	+ улучшение экологической обстановки муниципального образования;
* формирование положительного имиджа ГО «город Каспийск».

**5. Перечень мероприятий Программы**

Настоящая программа предусматривает распределение финансовых средств, полученных городским округом «город Каспийск» в 2017 году в качестве субсидии, следующим образом:

* 2/3 объема средств направляется на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
* 1/3 объема средств направляется на финансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой общественной территории.

3. С учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в установленном порядке, для комплексного благоустройства в 2017 году предварительно отобраны следующие наиболее посещаемые общественные территории г. Каспийска:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Примерный адресный перечень общественных территорий прошедших общественное обсуждение и подлежащих благоустройству** | **Перечень работ по благоустройству** |
| 1. | Городской парк им. Халилова | Устройство пешеходной зоны (установка бордюров, поребрики, тротуарной плитки, асфальтирование), обеспечение освещения, установка урн для мусора, озеленение, монтаж ограждений, строительство поливной системы |
| 2. | Набережная г. Каспийск | Обустройства смотровой, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, обустройство пешеходных дорожек (установка бордюров, поребрики, тротуарной плитки, асфальтирование), монтаж ограждений, озеленение, устройство поливной системы |

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017 года № 61а (далее – Правила предоставления республиканской субсидии) и, принятыми в соответствии с этими Правилами ГО «город Каспийск» от подлежат благоустройству в 2017 году с минимальным перечнем работ, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории и дополнительным перечнем работ по благоустройству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству** | **Минимальный****перечень работ** **по благоустройству** | **Дополнительный****перечень работ** **по благоустройству** |
| 1. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Хизроева № 20, 20а и 20б | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, |
| 2. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Ленина № 30,32,26 и ул. Советская 31 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки |
| 3. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Ленина №5,7,9 и ул. Орджоникидзе №23 и 25 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 4. | Дворовая территория, образованная домами по ул.Орджоникидзе 24 и ул. Халилова №12 и 14 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 5. | Дворовая территория дома по ул. Ленина 6 и 14 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 6. | Дворовая территория дома бульвар Абдулаева 1 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 7. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Хизроева №7а, 9, 11 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 8. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Ильященко 1 и 3 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 9. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Ильященко №5,7, 7а | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 10. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Ильященко №2 ул. А. Султана №2в и 4 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 11. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Ленина №33, 33а, 33б | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 12. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Орджоникидзе №29 и 31 и ул. Халилова 10 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Устройство автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 13. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Советская №2 и ул. Алферова №12 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, ограждений, озеленение |
| 14. | Дворовая территория по ул. Гамзатова №4 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 15. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Октябрьская № 7 и 7а | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 16. | Дворовая территория по ул. Советская №9 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 17. | Дворовая территория по ул. Советская №11 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 18. | Дворовая территория по ул. Халилова №18 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 19. | Дворовая территория по ул. Халилова №20 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 20. | Дворовая территория по ул. Ленина 21 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 21. | Дворовая территория по ул. Ленина №23 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 22. | Дворовая территория по ул. Ленина №24 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 23. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Орджоникидзе №1 и 1а | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 24. | Дворовая территория по ул. С. Стальского №1 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 25. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Назарова №6 и ул. Мира №1 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 26. | Дворовая территория по ул. Ленина №73 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 27. | Дворовая территория по ул. Халилова №8 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 28. | Дворовая территория по ул. Орджоникидзе №20 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 29. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Кавказская №2а и 4 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 30. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Кирова №64,66,68 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 31. | Дворовая территория по ул. Ленина 22 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 32. | Дворовая территория по ул. Советская №6 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 33. | Дворовая территория по ул. Советская №4 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 34. | Дворовая территория по ул. Советская №8 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 35. | Дворовая территория по ул. Советская №12 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 36. | Дворовая территория по ул. Советская №19 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 37. | Дворовая территория, образованная домами по ул. Комсомольская №5 и 7 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |
| 38. | Дворовая территория по ул. Комсомольская 4 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство беседки, ограждений, озеленение |

Мероприятия по благоустройству территорий в рамках реализации Программы выполняются с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

В ГО «город Каспийск» мероприятия по совершенствованию социальной адаптации, обеспечению физической, пространственной и информационной доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения проводились в рамках муниципальной программы «Доступная среда» на 2013 – 2015 годы, утвержденнойпостановлением администрации ГО «город Каспийск» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_года № \_\_\_\_.

В результате ее реализации с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения первично адаптированы объекты социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры и спорта. Увеличилось количество оборудованных объектов торговли, транспорта, информации и связи, жилищного фонда, а также средств общественного транспорта.

Дальнейшая реализация указанных мероприятий проводится в рамках настоящей Программы, в соответствии с утвержденными дизайн - проектами благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, в которых обязательно учитываются мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования работ** | **Единица****измерения** | **Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)** |
| 1. | Стоимость ремонта бортового камня | м.п. | 1724,00 |
| 2. | Стоимость ремонта поребрики | м.п. | 1150,00 |
| 3. | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием | кв.м. | 92,00 |
| 4. | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | кв.м. | 997,00 |
|  | Стоимость устройства ливневой канализации | м.п. |  |
| 5. | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | кв.м. | 1135,00 |
| 6. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | кв.м. | 1265,00 |
| 7. | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 6350,00 |
| 8. | Стоимость установки урна | 1 шт. | 2700,00 |
| 9. | Стоимость установки светильника | 1 шт. | 20053,00 |

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств ГО «город Каспийск» на поддержку муниципальной программы ГО «город Каспийск» «Формирование современной городской среды ГО «город Каспийск» на 2017 год».

Общий объем финансирования Программы составляет 68416,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 68416,5 тыс. рублей.

Финансовое участие местного бюджета ГО «город Каспийск» в реализации мероприятий Программы не планируется.

Из общего объема средств, размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составляет 45611,0 тыс. рублей, на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования – 22805,5 тыс. рублей.

**7. Мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 года муниципальной Программы формирования современной городской среды в ГО «город Каспийск» на 2018-2022 годы.**

1. Для обеспечения участия ГО «город Каспийск» в реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на территории города и своевременного утверждения в установленном порядке муниципальной программы формирования современной городской среды в городском округе «город Каспийск» на 2018–2022 годы, а также государственной программы (подпрограммы) Республики Дагестан формирования современной городской среды в Республике Дагестан на 2018–2022 годы (далее – Государственная программа), администрацией планируется выполнение следующих мероприятий:

• проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского округа в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан и содержащемся в Государственной программе, разрабатываемой Минстроем РД, анализ их текущего состояния и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих их техническое состояние, типологизацию, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (паспорт благоустройства территорий), который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития;

• описание существующих проблем на основании проведенного анализа, предложения по их решению, систематизированные в проекты адресных перечней с разбивкой по типам объектов благоустройства;

• проведение общественного обсуждения проектов адресных перечней, в том числе организация приема предложений заинтересованных лиц по их дополнению.

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки указанных предложений утверждаются одним распорядительным документом (но в виде отдельных порядков), в целях синхронизации процесса формирования муниципальной программы и представления предложений заинтересованных граждан и организаций.

К указанным порядкам также прилагаются разработанные администрацией унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения:

• подготовка адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными с администрацией соглашениями;

• проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением Администрацией по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года, в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства. Порядок проведения такой инвентаризации определяется Правительством Республики Дагестан в Государственной программе.

• Срок завершения указанных мероприятий – не позднее 1 июля 2017 года;

• корректировка (внесение изменений) и утверждение не позднее 1 ноября 2017 г. по результатам общественных обсуждений Правил благоустройства территории ГО «город Каспийск», утвержденной решением Собрания депутатов ГО «город Каспийск», с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России;

• доработка указанных адресных перечней по итогам обсуждения и утверждение не позднее 31 декабря 2017 года муниципальной программы формирования современной городской среды в ГО «город Каспийск» на 2018–2022 годы.

**8. Система управления реализацией Программы**

Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляет Отдел по строительству и архитектуре администрации ГО «город Каспийск». Разрабатывает в пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы.

Отдел по строительству и архитетктуре администрации ГО «город Каспийск» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации Программы в соответствии с установленным порядком.

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в ГО «город Каспийск»

Республики Дагестан» на 2017 год.

**Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса | Количество | Количест | Кадастро | Наличие | Способ |  |  | Планируемые виды работ |  |  |  |  | Объем средств, необходимых | Планируе | Примечан |  |
| многоквартирн | квартир в | во | вые | придомовой | управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для выполнения мероприятий, | мое | ие |  |
| ых домов | МКД | зарегистр | номера | территории | МКД с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | участие | (указать о |  |
| (МКД), | (указать | ированны | земельны | на | указанием | Минимальный перечень |  | Дополнительный перечень |  |  |  | В том числе |  | заинтерес | наличии |  |
| которые | отдельно но | х | х | сформирова | управляющ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ованных | предусмот |  |
| Наименование | Необх | Нали | Стои | Наименование | Необх | Нали |  | Стои |  |  |  |  |  |  |  |
| охватывает | каждому | граждан, | участков, | нном | ей |  | одимо | чие | мость |  | одимо | чие |  | мость |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | лиц | ренных |  |
| дворовая | дому) | чел. | сформиро | земельном | организаци |  | сть | ПСД/ | , тыс. |  | сть | ПСД/ |  | , тыс. |  | Федер., обл. бюджеты |  |  |  | (да/нет) | средств в |  |
|  | (да/не | дизай | руб |  | (да/не | дизай |  | руб |  |  |  |  |  |
| территрия |  |  | ванных | участке | и, ТСЖ и |  | т) | н- |  |  | т) | н- |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | местном |  |
|  |  |  | под МКД | (да/нет) | др. |  |  | проек |  |  |  | проек |  |  |  |  |  |  | бюджете, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | та |  |  |  | та |  |  | всего |  |  |  | заинтерес |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ованных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лиц, либо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | готовност |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и их |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмот |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реть) |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. ремонт |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дворовых |  |  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проездов |  |  |  | детских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. обеспечение |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | освещения |  |  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дворовых |  |  |  | спортивных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | территорий |  |  |  | площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. установка |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | урн |  |  |  | обустрпойсво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобильны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. установка |  |  |  | 4. озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | скамеек |  |  |  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. иные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в ГО «город Каспийск»

Республики Дагестан» на 2017 год.

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГО «ГОРОД КАСПИЙСК» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2017 ГОД (далее – Программа).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события Программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** |
| **2017 год** |
|  |  |  | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1. Утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении дворовой территории в Программу | нормативный правовой акт администрации городского округа «город Каспийск» | Администрация городского округа «город Каспийск» Республики Дагестан  | 31 марта2017г. |  |  |  |
| 2. Утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу общественных территорий | нормативный правовой акт администрации городского округа «город Каспийск» | Администрация городского округа «город Каспийск»  | 31 марта2017г. |  |  |  |
| 3. Утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта Программы, предусматривающего в том числе формирование общественной комиссии | нормативный правовой акт администрации городского округа «город Каспийск» | Администрация городского округа «город Каспийск»  | 31 марта2017г. |  |  |  |
| 4. Разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней) проект Программы  | проект Программы  | Администрация городского округа «город Каспийск»  | 31 марта2017г. |  |  |  |
| 5. УтвердитьПрограмму | нормативный правовой акт администрации ГО «город Каспийск» | Администрация городского округа «город Каспийск»  |  | 25 мая2017 г. |  |  |
| 6. Подготовка адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны на основании предложений граждан и подлежат благоустройству в 2017 году | адресный перечень дворовых территорий  | Отдел по строительству и архитектуры  |  | 25 мая2017г. |  |  |
| 7. Подготовка адресного перечня общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и, подлежаших благоустройству в 2017 году | адресный перечень общественных территорий  | Отдел по строительству и архитектуры  |  | 25 мая2017г. |  |  |
| 8. Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-проекты благоустройства общест- венных территорий | нормативный правовой акт администрации городского округа «город Каспийск» | Администрация городского округа «город Каспийск»  |  | 30 июня 2017г. |  |  |
| 9. Подготовка материалов, необходимых для разра- ботки государственной и муниципальной программ формирования современной городской среды на 2018-2022 г.г.  |  |  |  |  | 10 августа 2017г. |  |
| 9. Провести общественные обсуждения и утвердить откорректированные правила благоустройства территории городского округа «город Каспийск» | нормативный правовой акт администрации городского округа «город Каспийск» | Администрация ГО «Город Каспийск»  |  |  |  | 31 октября2017г. |
| 10. Утвердить муниципальную программу формирования современной городской среды в ГО «город Каспийск» на 2018 – 22гг. | нормативный правовой акт администрации городского округа «город Каспийск» | Администрация ГО «Город Каспийск»  |  |  |  | 30 декабря2017г. |
| 15. Представление отчета в Минстрой РД об исполнении соглашения | Отчет | Администрация ГО «Город Каспийск»  |  |  |  | До 15 января2018г. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в ГО «Город Каспийск»

Республики Дагестан» на 2017 год.

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН - ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГО «ГОРОД КАСПИЙСК» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2017 ГОД**

**(далее – Программа).**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорийпри включении предложений в Программу (далее – Порядок) и разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Генеральным планом городского округа «город Каспийск» и Правилами благоустройства территории городского округа «город Каспийск», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды г.Каспийске.

1.2. Под дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий и общественных территорийдля включения в Программу понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: лица, уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**2. Разработка дизайн – проектов.**

2.1. Разработка дизайн - проектов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «город Каспийск», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.2. Дизайн - проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующего положения и объектов.

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации территории;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,

- спецификацию МАФ и элементов;

- 3D-визуализацию (не менее двух изображений).

2.3. Разработка дизайн - проектов осуществляется администрацией ГО «Город Каспийск» (далее – администрация) в течение 5 дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий города Каспийск.

2.4. Разработка дизайн - проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Республики Дагестан и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн – проектов.**

3.1. Для обсуждения с заинтересованными лицами,разработанные дизайн -проекты размещаются на официальном сайте администрации.

3.2. В целях согласования дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн - проекта в течение 1 рабочего дня со дня его изготовления.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Одобренные общественной комиссией дизайн - проекты с указанием адресов размещения объектов утверждаются главой администрации в течение двух рабочих дней. Дизайн - проекты утверждаются в двух экземплярах, один экземпляр направляется в Минстрой РД, другой хранится в администрации.

**4. Порядок подачи заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн – проектов.**

4.1. Заявка на участие в обсуждении дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома и (или) общественной территории города Каспийск (далее – Заявка) подается заинтересованным лицом в администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых и общественных территорий и подлежит обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

Срок подачи Заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проектов.

Все листы Заявки и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.2. К Заявке прилагаются следующие документы:

* протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн - проектов дворовых территорий многоквартирных домов;
* дизайн - проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации.

4.3. Рассмотрение Заявок осуществляется общественной комиссией, в соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются Заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.4. Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка на участие в обсуждении, комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную Заявку.

Если Заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн - проект.

В случае признания обсуждения несостоявшимся, работы выполняются по ранее согласованному дизайн - проекту.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в ГО «Город Каспийск»

Республики Дагестан» на 2017 год.

**ЗАЯВКА**

**на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн – проектов.**

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: администрация ГО «Город Каспийск»:  город Каспийск, ул. Орджоникидзе, 12

Наименование участника обсуждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение участника обсуждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона (факса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами

дизайн - проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование участника отбора)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн - проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вид работ, адрес территории)

Протокол заседания комиссии просим Вас письменно направить в адрес уполномоченного представителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_\_ л.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в ГО «Город Каспийск»

Республики Дагестан» на 2017 год.

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГО «ГОРОД КАСПИЙСК» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2017 ГОД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные****мероприятия** | **Наименование****показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** **2017 год** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа «город Каспийск» | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе  | ед. |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий в городском округе «город Каспийск» | увеличение количества благоустроенных общественных территорий в городском округе; увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя городского округа | ед.% |  |
| 3. | Актуализация администрацией городского округа «город Каспийск» в установленном порядке правил благоустройства городских территорий, в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России | приведение Правил благоустройства территории городского округа «город Каспийск» в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России |  | принятый до 1 ноября 2017 года нормативный правовой акт органа местного самоуправления городского округа «город Каспийск» |
| 4. | Дальнейшее повышение уровня благоустройства территории городского округа «город Каспийск» | утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «город Каспийск» на 2018-2022 г.г. |  | принятый до 31 декабря 2017 года нормативный правовой акт администрации городского округа «город Каспийск» |